ARTICULO Nº 8: REQUISITOS INDISPENSABLES PARA SER ADMITIDA LA OFERTA - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ACTO DE APERTURA DE LAS MISMAS - GARANTÍAS. -

La forma y condiciones de presentación de las propuestas serán las siguientes: la documentación requerida deberá presentarse obligatoriamente dentro de un único sobre que se denomina SOBRE Nº 1, el que deberá ser entregado perfectamente cerrado y sin ningún dato que permita identificar al proponente y con la siguiente leyenda:

SOBRE Nº 1 DEBIDAMENTE CERRADO Y LACRADO CON LA SIGUIENTE LEYENDA

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº..............NOMBRE DE LA OBRA: .....................................................

FECHA DE APERTURA........DE.................DE.....................

A LAS........................ HORAS. LUGAR: ............................................................................................

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1. –

DEBERÁ CONTENER: EL SOBRE Nº 2 Y LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1) Una SOLICITUD DE ADMISIÓN en la cual se declare haber cumplimentado todos los requisitos exigidos y se enumere correlativamente los comprobantes que acompañen a tal fin en los Sobre Nº 1 y Nº 2. -

2) CERTIFICADO DE HABILITACIÓN  para Licitación, otorgado por el Registro de Constructores de Obras y Prestadores de Servicios Públicos de la Provincia del Chaco (Ley Nº 5.530) o Registro Nacional de Constructores, con la capacidad de contratación libre anual de acuerdo a la reglamentación vigente.

No se aceptaran sociedades de empresas constituidos por tiempo indefinido o por periodo inferior al doble del plazo de ejecución.-

3) GARANTÍA DE LA OFERTA por un valor mínimo equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de Presupuesto Oficial, la que podrá ser efectuada en cualquiera de las formas establecidas en la Ley de Obras Públicas del Chaco Nº 4990 y sus modificatorias, que se encuentren en vigencia.

4) AUTORIZACIÓN ESPECIAL  debidamente certificada, conferida por el oferente a la persona que la representa en el Acto de Apertura de la Licitación con poder para realizar aclaraciones u observaciones en el Acto precitado.

5) DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO: Será obligatorio, para la presentación de la propuesta, que el Representante Técnico propuesto por la Empresa Oferente, cumpla con la especialidad que se requiere en el Pliego de Licitación y presentar la constancia de habilitación, emitida por el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, y/o de la jurisdicción donde ejerza su profesión. Para la firma del contrato se deberá presentar la inscripción y habilitación en el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco la cual se deberá corresponder con la Licitación y Nombre de la obra que se oferta. La constancia de habilitación no podrá exceder el mes anterior a la fecha de Apertura.

5.1) CURRICULUM VITAE  del profesional propuesto por la Empresa Oferente.-

5.2) DESIGNACION DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE

5.3) CURRICULUM VITAE del Responsable de Seguridad e Higiene.

5.4) DESIGNACION DEL RESPONSABLE AMBIENTAL

5.5) CURRICULUM VITAE del Responsable Ambiental.

5.6) NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE CONDUCCIÓN afectado a la Obra, con los antecedentes correspondientes, según los Formularios PER 1; PER 2 y Carta Compromiso según lo especificado en el pliego de condiciones particulares.

6) CLÁUSULAS ACLARATORIAS (si las hubiere) debidamente firmadas.-

7) DECLARACIÓN DE DOMICILIO REAL Y LEGAL DEL OFERENTE en la ciudad de Resistencia.-

8) SELLADO POR FOJA ORIGINAL: De cada hoja en original que presente, por un valor según normativa de la Administración Tributaria Provincial del Chaco, cuyo monto es actualizado según Ley Tarifaria Provincial. -

9) a) MEMORIA DESCRIPTIVA de la Metodología de Trabajos, Cálculos, folletos, planos específicos de la propuesta y todo otro antecedente y/o datos que a juicio del proponente contribuya a aclarar su oferta.

b) Listado correlativo que corresponderá a los DATOS GARANTIZADOS, detallando la calidad, tipo, marca y toda otra identificación que se refiera a los Equipos Electromecánicos, Tableros de Control, Instrumental de Medición, Cañerías y Accesorios, que la empresa oferte, los que pasaran a formar parte de la documentación técnica, como obligación de la Empresa Contratista en la ejecución de la obra.-

10) RECIBO ORIGINAL DE PAGO DEL LEGAJO: De la Licitación extendido por la Administración Provincial del Agua.- NO APLICA.

11) NOMINA Y DETALLE DE LOS EQUIPOS y elementos mecánicos que el oferente, incorporará para la realización de la obra.-

12) En el caso de UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE) para presentación de ofertas en licitaciones en la Administración Provincial del Agua, de ser una UTE deberá presentar el instrumento legal mediante escritura pública, cumplimentando además los requisitos establecidos en los artículos 377-378-379-381-382 y 383, de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. El cumplimiento del Art. 380 de la citada Ley de Sociedades Comerciales, en lo que se refiere a inscripción del Contrato en el Registro Público de Comercio, se cumplimentará de resultar adjudicataria de la Licitación la UTE, y previo a la firma del Contrato.-  Si es Empresa Individual presentará  Estatuto y/o Contrato Social.

13) Los Oferentes deberán dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto Nº 2774/97 - Articulo Nº 1. (CERTIFICADO fiscal para contratar extendido por ATP)

14) Declaración expresa de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Resistencia - Provincia del Chaco y Renuncia expresa del Fuero Federal.

15) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (Decreto Nº 5720/72) y sus modificaciones), Resolución General D. G. I. Nº 135/98, expedido por la  A. F. I. P.-

16) BALANCE DE LA EMPRESA: El Oferente deberá presentar los tres (3) últimos Balances Anuales y cuadro de resultados firmados y confeccionados por Contador Público y Certificados por el Consejo de Ciencias Económicas del Chaco.-

17) CAPACIDAD TECNICA- OBRAS SIMILARES: Deberá cumplir con lo requerido en el Art. N° 1.8 del P.C.P del presente legajo.

18)  DIRECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRATISTA: El oferente deberá presentar obligatoriamente una dirección electrónica. No se tendrá la opción de presentar las ofertas de manera electrónica.

19) PLIEGO LICITATORIO: El Pliego Licitatorio y todas las enmiendas o aclaraciones emitidas por el Contratante durante el llamado a Licitación; firmado y sellado en todas sus hojas por el Oferente y su Representante Técnico, en prueba de que es de pleno conocimiento del Oferente. Dichas firmas deberán estar certificadas ante Escribano Público, en un sólo acto, y a continuación de la última foja de la documentación, y legalizado por el Colegio de Escribanos respectivo.

20) INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS PENDIENTES en los que el licitante esté involucrado indicando expresamente las partes intervinientes en el litigio, la causa de la controversia, el monto involucrado y el juzgado interviniente.

21) PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS de los materiales, equipos a proveer y otros elementos de acuerdo a lo indicado al respecto en la Sección V Pliego de Especificaciones Técnicas. Deberán volcar los datos, presentando en forma completa las planillas que figuran en dicho pliego. Todo otro requisito solicitado de acuerdo a lo indicado en la Sección V Pliego de Especificaciones Técnicas.

IMPORTANTE:

Se debe presentar en original y una copia, todas las hojas debidamente firmadas por el Oferente y por el Representante Técnico.

SOBRE Nº 2 (con identificación)

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA

EMPRESA:

PROPUESTA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº:

OBRA:

LOCALIDAD:

FECHA DE APERTURA:

DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1) LA OFERTA, en un todo de acuerdo a la fórmula de Oferta, cuyo contenido no podrá ser modificado y adquirirá el carácter de Declaración Jurada.

2) Deberá contener los ANÁLISIS DE PRECIOS completos de la totalidad de los ítems que integran el Cómputo Métrico Oficial y que justifiquen los precios de la Oferta. Deberán contener la discriminación de jornales de ayudantes oficiales, etc., flexibilidad salarial, beneficios sociales, seguros, etc. (determinando el monto de las categorías con que se ingresa al Análisis de Precios). No será de público conocimiento en ningún momento, para los Oferentes. Solo serán utilizados para consulta de la Comisión Asesora de Adjudicación y posteriores verificaciones en caso de ser necesario.

3) CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTOS,  En un todo de acuerdo a la planilla modelo de oferta. Los montos, cualquiera sea su naturaleza (precios unitarios, parciales, totales) deberán ser calculados, como máximo, con redondeos de hasta dos decimales.

4) CURVA DE INVERSIONES, indicando mensualmente los montos a invertir en la Obra de acuerdo a los plazos determinados en el presente pliego para la ejecución de la Obra.-

5) PLAN DE TRABAJO: El mismo deberá consignar el porcentaje de avance mensual de cada ítem y el monto correspondiente, total de inversión mensual y acumulado.-

El Plan de Trabajos será desarrollado por ítem, pudiendo agregarse para su mejor comprensión, si se estima necesario, un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo será acompañado por la correspondiente curva de inversiones porcentuales, sin valorizar).

6) PLANILLA DE INCIDENCIA DE CADA ÍTEM sobre el monto total de las obras, consignando porcentajes.

7) SOPORTE MAGNETICO: Presentación obligatoria de las ofertas en soporte digital, certificando que el contenido sea idéntico a la presentación en formato papel.

IMPORTANTE:

Toda la documentación que se menciona como integrante del Sobre Nº 2, con excepción de los Análisis de Precios, se deberá presentar en TRIPLICADO conformando legajos independientes, (Original - duplicado - triplicado) siguiendo el orden indicado, separando convenientemente cada punto solicitado, por un índice que lleve el título del inciso a que se refiere, para una mejor lectura de la Oferta. Toda la documentación mencionada en el Sobre Nº 2, deberá estar firmada por el Oferente y el Representante Técnico propuesto.

Si la firma del oferente y el representante técnico recayera en una misma persona se admitirá una sola firma con los sellos aclaratorios.

Se consideran causales de rechazo de la oferta, y como tal no subsanables, la no presentación de los siguientes documentos:

- Planilla de Oferta.

- Garantía de mantenimiento de la Oferta.

- Pliego Licitatorio.

- Contrato social de la firma Oferente y documentación que acredite que los firmantes de la presentación se encuentren habilitados.

- Documentación requerida en el legajo licitatorio, en caso de conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

- Planilla de datos garantizados.

- La falta de firma de la Carta de Oferta

- Propuesta Técnica

- Capacidad Técnica obras-similares

- Lo contenido en el sobre N° 2.

Asimismo, será causal de rechazo de la oferta la presentación en Concurso Preventivo del Oferente, exceptuándose el supuesto procesal de Acuerdo de Acreedores. En el caso de que el Oferente concursado integre un consorcio de empresas, esta condición será causal de rechazo de la oferta de la U.T.E. con el eximente previsto en el párrafo anterior